**Пояснительная записка**

**по обоснованию стоимости инвестиционного проекта**

Наименование инвестиционного проекта:

**Строительство ограждений территорий ПС**

Идентификатор инвестиционного проекта: **Н\_4003\_ВЭ**

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет **13,12** **млн. руб**. с НДС, что соответствует сметным расчетам.

В 2018 году были выполнены работы по ограждению ПС 110 кВ Артемовская на общую сумму 1,27 млн. руб. без НДС.

В 2019-2020 гг. выполнены работы по устройству ограждения ПС 220 кВ Мамакан на общую сумму 4,93 млн. руб.; увеличение стоимости произошло в связи с ужесточением требований по охране объектов электросетевого комплекса и изменением технических данных конструкций ограждения.

В 2022 году планируется провести работы по устройству ограждения ПС 110 кВ Кропоткинская на общую сумму 6,92 млн. руб. с НДС.

В связи с отсутствием типового проекта, результаты расчетов в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 №75) по данному инвестиционному проекту не приведены.